| 公路养护工程验收签证单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位： | XX有限公司 |  |  | 指令编号：ZS2020110404 |  |  |  |  |
| 致厦门市公路事业发展中心: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 根据分局通知，我司已完成直属分局X401线、洪山柄站等道路沥青路面修补工程，具体工程数量如下，请分局验收签证（详见工程数量计算书、工作指令副件） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9901210cefca434a841c425ec3e420a2 | 1 | 1 | 承包人：（签名） |  | 年 | 月 | 日 |  |
| 指令完成时间： |  | 2020年11月06日 |  | 实际完成时间： |  | 2020年11月05日 |  |  |
| 确 认 数 量 验 收 签 证 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项目名称 |  | 细目编号 | 项目名称 |  | 单位 | 申请数量 | 核准数量 |  |
| 沥青路面小修 |  | 1 | 更换井盖热再生修补更换可调式井盖（750*450） |  | 个 | 3 |  | 6 |
|  |  | 2 | 更换井盖热再生修补更换可调式井盖（Φ700） |  | 个 | 20 |  |  |
|  |  | 3 | 每增减10mm热再生SMA-13 |  | m2 | 20.43 |  |  |
|  |  | 4 | 人机配合拆除、弃运沥青路面 |  | m3 | 7.03 |  |  |
|  |  | 5 | 沥青热再生修补（修补王）厚40mm 热再生SAM-13 |  | m2 | 110.71 |  |  |
|  |  | 6 | 粘层 |  | m2 | 110.71 |  |  |
|  |  |  | 以下空白 |  |  |  |  |  |
| 计算草图及计算式： 详见工程数量计算书 计 算：（签名） 复 核：(签名) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分局意见： 业主代表：(签名) 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |