厦门市运输事业发展中心关于2024年

3月公交运营服务质量考评情况的通报

厦门公交集团有限公司及所属公交运营公司、场站公司：

根据《厦门市公交运营服务质量考评办法》，2024年3月，我中心组织对你司所属鹭城巴士、海沧公交、集美公交、同安公交、翔安公交、BRT公司等6家公交运营公司及公交场站公司进行了服务质量考评。现将有关情况通报如下：

一、考评基本情况

2024年3月，公交集团服务质量得分为97.8分，其中，数量指标30分，质量指标67.8分。一是计划班次完成率为98.19%、高峰时段发车间隔完成率为95.72%、平峰时段发车间隔完成率为94.04%、首末班正点率为98.37%；二是暗访372台次公交车辆的行车服务质量，车内服务设施完好率为97.58%、车辆整洁合格率为95.97%、车厢服务合格率为99.73%；收回满意度有效问卷760张，服务质量乘客满意度为98.82%；三是定点抽查7936台次公交车辆规范停靠站点情况，平均规范停靠率为99.58%；定点抽查6306台次公交车辆礼让斑马线情况，平均规范礼让率为99.78%；四是抽查公交场站20个，抽查各类投诉处理139件，交通违章率为0.0035次/辆。综合考评情况，本月考评综合排名前两名为翔安公交、鹭城巴士，后两名为集美公交、海沧公交。以上考评结果详情见附件1-7。

二、考评发现的主要问题

1.部分线路运营服务计划执行不到位。一是从计划班次完成率来看，有22条线路低于95%，其中，鹭城巴士9条、同安公交6条；二是从发车间隔完成率来看，高峰时段有11条线路、平峰时段有19条线路低于85%，高峰时段鹭城巴士4条、同安公交3条，平峰时段同安公交6条、海沧公交5条，海沧公交、同安公交各3条定时线路发车准点率低于80%；三是从首末班正点率来看，有5%的线路未能达到95%，其中，集美公交有11%未达标；四是3条线路未按照排班如实报送服务计划。

2.行车服务质量问题多。本月共发现行车服务质量问题25台次，其中，鹭城巴士9台次，同安公交8台次，集美公交7台次，海沧公交1台次。一是车辆整洁问题15台次，主要为车厢内地板、风扇、玻璃有污迹，驾驶室放杂物，同安、集美公交各5台次，鹭城巴士4台次，海沧公交1台次；二是车内服务设施问题9台次，主要为LED线路图未正常显示、扬声器面罩有锈迹、下客门黄色标识缺失和投币标识卷边，鹭城巴士4台次，同安公交3台次，集美公交2台次；三是车厢服务问题1台次，为岗位服务证佩戴不规范，鹭城巴士1台次。

3.公交进站停靠问题多。本月发现车辆进站停靠不规范共33台次，其中，鹭城巴士23台次，集美公交6台次，翔安公交2台次，快速、同安公交各1台次。主要为首部车停靠不到位、进站靠边停车上下客边距大、未依次出站。

4.“每月一题”专项投诉情况。经核实，本月4类公交服务投诉内容属实的有18件。一是“公交车未准时发车”5件，海沧公交3件，鹭城巴士1件，同安公交1件；二是“公交车司机态度差”3件，集美公交2件，鹭城巴士1件，主要为驾驶员使用文明忌语、对乘客询问服务态度差等；三是“违规驾驶”4台次，海沧公交2台次，鹭城巴士1台次，集美公交1台次，主要为闯红灯、开车闲聊、斑马线未礼让行人等不安全驾驶行为；四是“部分站点未停靠”6件，鹭城巴士3件，集美公交2件，同安公交1件。

三、下一步工作要求

各企业一要采取有效性措施，优化提升班次运营服务计划，确保班次执行到位；二要采取针对性措施，持续推进“安全行车”工作；三要严格对照文明城市创建标准，全力改善车容车貌、站容站貌和提升驾驶员文明服务水平。本月考评发现的问题，请各企业认真进行整改，加强举一反三，健全工作机制，确保各项工作落到实处。请各企业接此通报后5个工作日内，对存在不规范运营服务的行为进行调查处理，并将处理结果报公交集团经营管理部。请经营管理部统一汇总后，于2024年5月17日前正式书面反馈至我单位公交客运管理科。

附件：1.厦门市公交运营服务质量考评综合情况表

2.各公交企业运营服务质量考评排名表

3.各公交企业数量指标得分情况排名表

4.各公交企业质量指标得分情况排名表

5.服务质量乘客满意度情况排名表

6.公交中途站点考评情况排名表

7.考评通报问题落实整改情况汇总表

厦门市运输事业发展中心

2024年5月11日

附件1

2024年3月厦门市公交运营服务质量考评综合情况表

| 序号 | 考评项目 |  |  | 得分 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数量指标 （30分） | 计划班次完成率（10分） |  | 10 | 98.19% |
| 2 |  | 高峰时段发车间隔完成率（10分） |  | 10 | 95.72% |
| 3 |  | 平峰时段发车间隔完成率（5分） |  | 5 | 94.04% |
| 4 |  | 首末班正点率（5分） |  | 5 | 98.37% |
| 5 | 质量指标（70分） | 车内服务设施完好率（8分） |  | 7.95 | 97.58% |
| 6 |  | 车辆整洁合格率（7分） |  | 6.92 | 95.97% |
| 7 |  | 车厢服务合格率（18分） |  | 18.00 | 99.73% |
| 8 |  | 服务质量乘客满意度（12分） |  | 9.93 | 98.82% |
| 9 |  | 文明行车（10分） | 规范停靠（4分） | 4.00 | 99.58% |
|  |  |  | 斑马线礼让（6分） | 6.00 | 99.78% |
| 10 |  | 安全综治指标（10分） |  | 10.00 |  |
| 11 |  | 舆情信访（5分） |  | 5.00 |  |
| 公交集团月度考评成绩 |  |  |  | 97.80 |  |

附件2

2024年3月厦门市公交运营服务质量考评排名表

| 排名 | 企业名称 | 线路数 | 车辆数 | 总分 | 本月质量得分 | 本月数量得分 | 上月排名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 翔安公交 | 69 | 447 | 97.86 | 67.86 | 30 | 2 |
| 2 | 鹭城巴士 | 160 | 1547 | 97.80 | 67.80 | 30 | 5 |
| 3 | 快速公交 | 15 | 340 | 97.43 | 67.43 | 30 | 1 |
| 4 | 同安公交 | 73 | 450 | 97.11 | 68.11 | 29 | 6 |
| 5 | 集美公交 | 74 | 608 | 96.66 | 67.66 | 29 | 4 |
| 6 | 海沧公交 | 46 | 353 | 94.71 | 65.71 | 29 | 3 |

附件3

2024年3月数量指标得分情况排名表

| 排名 | 企业 名称 | 得分合计（30分） | 高峰时段 发车间隔完成率 （10分） |  | 平峰时段 发车间隔完成率（5分） |  | 计划班次完成率 （10分） |  | 首末班正点率 （5分） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 完成率 | 得分 | 完成率 | 得分 | 完成率 | 得分 | 正点率 | 得分 |
| 1 | 快速公交 | 30 | 97.56% | 10 | 98.96% | 5 | 98.11% | 10 | 98.91% | 5 |
| 1 | 翔安公交 | 30 | 97.84% | 10 | 96.43% | 5 | 99.21% | 10 | 98.46% | 5 |
| 1 | 鹭城巴士 | 30 | 95.20% | 10 | 94.16% | 5 | 97.91% | 10 | 98.79% | 5 |
| 4 | 集美公交 | 29 | 95.80% | 10 | 93.39% | 4 | 98.26% | 10 | 97.30% | 5 |
| 4 | 同安公交 | 29 | 94.89% | 10 | 93.43% | 4 | 97.63% | 10 | 98.34% | 5 |
| 4 | 海沧公交 | 29 | 94.87% | 10 | 90.12% | 4 | 98.42% | 10 | 98.40% | 5 |

附件4

2024年3月质量指标得分情况排名表

| 排名 | 企业名称 | 得分合计（70分） | 车内设施 （8分） |  | 车辆整洁 （7分） |  | 车厢服务 （18分） |  | 乘客满意度 （12分） |  | 文明行车 （10分） |  |  | 安全综治 （10分） |  | 舆情信访 （5分） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 完好率 | 得分 | 合格率 | 得分 | 合格率 | 得分 | 满意度 | 得分 | 规范 停靠率 | 斑马线 礼让率 | 得分 | 车辆 违章率 | 得分 | 投诉率 | 得分 |
| 1 | 同安公交 | 68.11 | 93.62% | 7.87 | 89.36% | 6.81 | 100.00% | 18.00 | 98.33% | 10.43 | 99.79% | 99.80% | 10 | 0.44% | 10 | 3.68 | 5 |
| 2 | 翔安公交 | 67.86 | 100.00% | 8.00 | 100.00% | 7.00 | 100.00% | 18.00 | 100.00% | 9.86 | 99.58% | 100.00% | 10 | 0.22% | 10 | 0.00 | 5 |
| 3 | 鹭城巴士 | 67.80 | 97.44% | 7.95 | 97.44% | 6.95 | 99.36% | 18.00 | 97.92% | 9.90 | 99.56% | 99.78% | 10 | 0.39% | 10 | 1.13 | 5 |
| 4 | 集美公交 | 67.66 | 96.83% | 7.94 | 92.06% | 6.84 | 100.00% | 18.00 | 100.00% | 9.88 | 99.24% | 99.40% | 10 | 0.00% | 10 | 1.47 | 5 |
| 5 | 快速公交 | 67.43 | 100.00% | 8.00 | 100.00% | 7.00 | 100.00% | 18.00 | 100.00% | 9.43 | 99.77% | 100.00% | 10 | 0.00% | 10 | 0.38 | 5 |
| 6 | 海沧公交 | 65.71 | 100.00% | 8.00 | 97.14% | 6.94 | 100.00% | 18.00 | 98.33% | 9.77 | 100.00% | 100.00% | 10 | 1.13% | 8 | 0.89 | 5 |

附件5

2024年3月服务质量乘客满意度情况排名表

| 排名 | 企业名称 | 得分合计 | 本月 满意度 | 出行信息服务 （2分） | 驾驶员服务态度 （2分） | 车厢卫生环境 （2分） | 乘车舒适度 （2分） | 换乘便捷度 （2分） | 候车时间长度 （2分） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 同安公交 | 10.43 | 98.33% | 1.75 | 1.76 | 1.72 | 1.75 | 1.73 | 1.71 |
| 2 | 鹭城巴士 | 9.90 | 97.92% | 1.67 | 1.67 | 1.66 | 1.64 | 1.65 | 1.62 |
| 3 | 集美公交 | 9.88 | 100.00% | 1.63 | 1.66 | 1.66 | 1.65 | 1.68 | 1.60 |
| 4 | 翔安公交 | 9.86 | 100.00% | 1.66 | 1.66 | 1.64 | 1.63 | 1.65 | 1.61 |
| 5 | 海沧公交 | 9.77 | 98.33% | 1.62 | 1.64 | 1.64 | 1.65 | 1.64 | 1.58 |
| 6 | 快速公交 | 9.43 | 100.00% | 1.55 | 1.59 | 1.57 | 1.59 | 1.57 | 1.56 |

附件6

2024年3月公交中途站点考评情况

| 序号 | 考评项目 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 站点设施齐全、无破损，得1分； 线路指示牌、灯箱清晰整洁，无小广告，得1分。 | 2 | 1.97 |
| 2 | 站牌名及时更新、内容准确，得1分； 线路走向图及时更新，内容准确，得1分。 | 2 | 1.99 |
| 3 | 灯箱夜间正常照明（不具备接电条件的临时站点除外）。 | 2 | 2.00 |
| 4 | 电子站牌运行正常（包括灯亮、线路信息准确）。 | 2 | 2.00 |
| 5 | 广告画面平整、无破损卷边，得1分； 按要求张贴公益广告，得1分。 | 2 | 1.99 |
| 6 | 站台区域内环境及公共设施（包括地面、垃圾桶、盲道等）破损，及时提交有关部门解决并跟踪进展。 | 0 | 未扣分 |
| 合计 |  | 10 | 9.95 |

附件7

2024年2月考评通报问题落实整改情况汇总

- 关于“部分线路运营服务计划执行不到位”问题

鹭城巴士一是指定专人对接数量指标考评问题的调查、处理和反馈，透过考评及时发现工作机制中潜在问题。二是逐条分析各班次完成率较低线路存在问题，及时与车队沟通、深挖问题根源，再结合运行实际进行调整。三是在管理人员例会上，通报月度考评结果，分析数量指标失分点和重要关注点。

快速公交一是要求业务部门定期对计划班次完成率较低的线路进行研判，分析具体原因，及时与车队沟通协调，对现有班次情况进行合理调整。二是针对发车间隔完成率问题。要求车队做好现场管理，站调人员时刻掌握所管辖调度线路班次情况，及时安排机动车辆和驾驶员投入运营，严控发车间隔，避免出现单向大间隔发车。三是针对首末班正点率问题，加强驾驶员考勤管理，要求早班驾驶员提前上岗，上岗前做好出车前检查，保障首班正点率。同时，针对末班驾驶员提前发车导致发生不准时的情况，对当班驾驶员进行考核处理。四是针对未按照排班如实报送服务计划问题，要求业务部在计划班次进行变更时，要第一时间在系统中进行更新，及时上报运营服务计划，监控中心实时跟踪车辆GPS信息，对到离站信息进行排查，及时上报修改完善。

集美公交一是召开车队线路数量指标分析会，通报月度运营服务质量考评情况，针对四项业务指标完成率低的线路逐条与相关车队分析查找原因。二是高峰、平峰时段发车间隔完成率低于85%的线路，主要因缺驾、车辆故障、路堵造成超时，要求车队加强现场管理，合理排班。遇到提前预知的砍班情况，及时调整班次，灵活调度，平衡班次间隔。三是首末班正点率低的问题，严查各线路首班迟到情况，对相关驾驶员进行约谈教育。四是针对未按照排班如实报送服务计划的站调员按相关制度进行考核。

海沧公交一是业务部协同车队根据道路变化情况及时梳理运行时间表，适时的调整班次间隔。二是督促车队按年休计划进行安排驾驶员休息，避免因年休造成砍班，遇驾驶员病事假等要及时安排机动人员顶班。三是加强对驾驶员管理，对驾驶员考勤、报修等事项进行严格把关，做到实事求是，杜绝人为的缺勤及不准点，以保证首末班正点率、班次间隔率和班次完成率。

翔安公交一是高峰或平峰间隔完成率低于85%的，要求车队优化车辆维保工作，减少对班次影响，同时优化排班，尽量避免出现排班间隔大于服务计划的情况。二是首末班正点率低于95%的，将持续排查梳理经常性路堵不准点线路运行时长，并有针对性的按线路进行调整班次，优化线路走向，满足运行要求，尽量保障首末站线路发车准点率。三是未如实报送运营服务计划的，已对车队重新宣贯及时申报服务计划的重要性，及对四项指标的影响，要求车队变更运营需及时提交相应服务计划。

同安公交一是计划班次执行率低于95%的线路因区域内定班小线路，配驾少，驾驶员请假等导致班次不执行。将优化资源配置，调整配驾，做好同类型线路机动驾驶员配比并要求站调员做好驾驶员插班安排。二是平峰间隔完成率低于85%的线路因车辆故障、车辆周转时间不足等原因导致平峰班次执行率低。将结合季度线网规划及新车队成立，优化运力分配。要求车队重新梳理线路运营，合理排班。站调员严格要求现场调度管理，同时向驾驶员强调准点发车必要性、重要性，提升驾驶员准点发车意识，避免出现超大间隔发车。

- 二、关于“行车服务质量问题增多”问题

- 鹭城巴士一是针对车容整洁问题，指派稽查员开展专项检查和整改后问题回头看。二是约谈保洁单位负责人，沟通老旧车型专项保洁方案，持续带领保洁管理人员开展联合现场检查，逐步形成统一的保洁理念和整洁意识。三是驾驶员在岗期间吃东西的行为，作为实时监控重点抽查项目，加大同类问题自查自纠自改力度，发现问题马上纠正、立即发布。

- 快速公交一是针对车辆整洁问题，要求车队通过安全例会、微信群等手段向驾驶员重申做好车厢卫生巡查工作，发现卫生问题及时告知保洁人员清理。并要求驾驶员保持驾驶室卫生，不得在驾驶室悬挂或堆放任何杂物。二是针对车内服务设施问题，要求驾驶员在发车前做好车厢巡查工作，车技人员在日检时同步做好车内设施的排查工作，对损坏丢失的车厢设施设备及时进行更换维修。三是针对车厢服务问题，在规范佩戴岗位服务证方面，通过安全例会向全体驾驶员重申，规范佩戴岗位服务证，在首班发车前要对岗位服务证、臂章进行检查。针对驾驶员行车过程中和乘客闲聊、吃零食等问题，通过安全例会对全体驾驶员进行宣贯，要求驾驶员在运营过程中不得做与工作无关的事情，除回答乘客提问外，不得与他人闲聊。

- 集美公交一是针对车辆整洁问题，约谈保洁单位负责人，强调车辆保洁工作要求，加大对车辆的保洁力度。驾驶员在车辆到达终点站后应督促保洁员对车辆进行清洗、打扫，驾驶室区域要保持干净整洁，不得堆放、悬挂任何杂物。二是车内服务设施问题，加强车容设施设备普查，要求驾驶员每天出车前必须做好车内设施设备检查工作，确保车厢内外设施的正常使用，发现问题及时报修整改。要求车队加强日常检查，遇到设施缺失的及时安排车辆进车间补缺补漏。客服稽查部联合车队进行交叉检查，确保车内设施设备的完好，车辆的干净整洁。三是针对车厢服务问题，对发现问题的当班驾驶员按公司的规章制度进行处理，强调驾驶员上岗时要规范着装，禁止与乘客闲聊，运行中集中注意力，确保行车安全。

- 海沧公交一是及时将问题反馈给相关车队，落实整改，并举一反三加强自查自纠力度。二是要求驾驶员，驾驶区域不要随意摆放杂物，擦拭仪表盘的毛巾也应折好放在角落。三是根据规章制度对违规驾驶员进行考核。

- 翔安公交一是对责任驾驶员进行约谈教育，按照公司规章制度进行处理。二是要求现场站调员督促驾驶员规范着装，规范佩戴臂章，确保臂章星级和岗位服务证星级一致。三是要求驾驶员行车服务中要遵章守纪，如遇乘客咨询恰当回复即可，禁止闲聊，耐心服务，做到安全行车、文明服务。

- 同安公交一是针对电子线路牌故障问题，已提醒车队及相关厂家，做好车辆日常检查工作，发现车辆设备设施问题及时报修，并进行定期跟踪维护，确保车辆正常运营。二是针对驾驶室有杂物问题，已对驾驶员进行教育，并举一反三，要求全体驾驶员严格落实责任区域卫生情况，严禁在驾驶室内堆放杂物，确保车辆的干净整洁。

- 三、关于“‘每月一题’专项投诉情况”问题

- 鹭城巴士一是针对“部分站点未停靠”问题，通过2月份安全服务例会开展专题培训，再宣传、再传达站点停靠执行标准。加强跟踪“到站不停”易发生地点、时段、人员的工作表现，提高处罚力度，杜绝驾驶员主观“到站不停”行为。二是针对“司机服务态度差”问题，成立服务内训师团队，以“每月一题”为主题，将近期司机服务态度差的典型案例作为培训材料，召开全体驾驶员服务提升培训活动，通过培训活动向全体驾驶员传达和明确一线服务岗位不能做、不要做、不可做的不文明服务行为，划定文明服务红线、底线。建立司机服务态度差的人员清单，形成重点人员清单式管理，通过实时监控加强巡查跟踪。收集日常正负面典型案例，设计“文明用语”“服务忌语”宣传版画，加强引导驾驶员在岗期间使用文明用语。三是针对“违规驾驶”问题，通过实施驾驶员分级分类管控与驾驶员积分管理制度，对存在交通违章行为的驾驶员开展约谈教育，组织重点管控驾驶员参观厦门市道路交通安全宣传教育基地学习。利用安全生产例会、线路会、站点座谈会对驾驶员开展安全宣贯，不断提高交通安全意识和交通法制意识。细化停职驾驶员分类教育措施，在驾驶员停职学习期间，观看防御性驾驶技能教育视频和同类型违章视频，提高自觉遵章守法的主动意识，推动防御性驾驶学习教育入脑入心。四是针对“未准时发车”问题，以考核指标讲解为主要依据，车队开展日常问题解析和指导。四项指标完成情况纳入绩效考核，并针对第一季度首末班正点率要求加大相关考核力度。要求车队遇运力不足或运行条件发车改变、周转时间延长的，及时根据现有资源及时调整排班、报送服务计划。遇节假日、大型活动等情况，及时提醒车队结合客流情况及配备的运力做好临时计划调整。三月对首末班准点情况以日通报的方式，对车队做到压力传导，除特殊情况，务必做到准点发车。上下行末班存在轻微不准点的线路，与车队沟通微调上行发车时间。

快速公交一是针对“公交车未准时发车”问题，加强现场管理，灵活调整运行班次，遇特殊情况及时进行调时、加密、安排机动车、机动驾驶员进行顶班等措施，确保班次执行率。并根据运行实际，对不符合实际的首末班时间进行优化调整，同时结合首末站点条件及路况，合理调度，提高首末班正点率。组织校对厦门公交APP、掌上公交APP的首末班时间，在各线路班次时刻表上做提示，避免乘客误会。二是针对“部分站点未停靠”、“公交司机态度差”、“违规驾驶”问题，强调规范进站停靠，在确保安全的前提下，尽量照顾后赶到的乘客乘车。与乘客沟通时必须用文明用语，不允许态度冷硬，或不理不采。如遇刷卡机异常导致优待证乘车刷卡不成功的，可在查验证件后给予免费乘车，避免引发矛盾。另外对驾驶员进行分级分类管控，结合诱导系统四个维度与车载监控抽查进一步加大驾驶员的动态监管，对违规违章的驾驶员进行约谈教育并按制度进行处理。重视各渠道市民投诉，及时核查反馈。

集美公交一是针对“公交车未准时发车”问题，要求各车队认真进行整改，加强举一反三，站调员要重视各线路的班次执行情况，加强现场管理，时刻关注GPS班次，做到灵活调整运行班次，遇到有事故扣车、缺驾、驾驶员年休，要及时安排机动车辆投入运营，确保计划营运班次执行率且计划营运班次发车时间合理。二是针对“司机服务态度差”问题，客服稽查部每周发布一次重点整治四个项目的车队排名，积极与车队沟通线路驾驶员存在的问题并按公司的规章制度进行考核，指定专人对存在问题的驾驶员进行重点跟踪。三是针对“违规驾驶”问题，驾驶员违规驾驶、不安全驾驶行为将结合近期即将开展的2024年道路运输客运驾驶员培训活动，对驾驶员进行安全继续教育培训，加强驾驶员安全生产培训工作，进一步提升驾驶的安全生产综合素质。

海沧公交一是针对“公交车未准时发车”的问题，要求车队合理运用机动运力，减少砍、脱班对班次执行的影响，教育驾驶员增强首末班准点发车规范意识，站调人员加强掌握所管辖调度线路班次情况，严控发车间隔。二是针对“司机服务态度差”问题，第一时间反馈至责任车队，由责任车队结合视频监控对反映问题进行核实对当事人进行一对一的约谈教育，并根据管理制度对当事人在约谈记录中做深刻书面检讨。

翔安公交一是针对“公交车未准时发车”问题，要求站调员合理安排驾驶员的年休，必要时启用机动车以减少脱班影响。实时关注线路运行情况，根据实际情况对班次进行灵活调度以确保班次的正常运行。督促车队加强对所管辖线路运行管控，严格要求驾驶员准点发车。二是针对“司机态度差”问题，车队结合日常工作，通过例会、线路会等形式，重申运行服务规则，要求驾驶员在与乘客沟通时注意语气措辞，耐心礼貌、文明服务。另外加强对驾驶员岗位服务意识的培训和组织开展驾驶员服务行为演练培训，端正驾驶员服务态度、提高服务意识。

同安公交主要问题是692路北站提前发车，已要求站调员严格现场调度管理，除了及时报备，还要根据实际情况尽量优化运营班次，同时向驾驶员强调准点发车必要性、重要性，提升驾驶员准点发车意识。